| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta | Responsable | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Fallas en integración Frontend–API | Alta | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Definir contrato API (Swagger/OpenAPI) - Mockear endpoints - Manejo de errores estandarizados |
| R2 | Cambios en requerimientos (scope creep) | Alta | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Control de versiones de requerimientos - Uso de backlog priorizado - Aprobación formal de cambios |
| R3 | Problemas con autenticación (Active Directory) | Media | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Cache de sesiones - Logs de autenticación - Pruebas en distintos entornos |
| R4 | Pérdida o inconsistencia de datos | Media | Alto | Evitar | Desarrollador | - Uso de transacciones - Constraints y validaciones - Backups automáticos |
| R5 | Bajo rendimiento del sistema | Media | Medio | Mitigar | Desarrollador | - Indexación de BD - Paginación - Caching |
| R6 | Errores en formularios dinámicos | Baja | Alto | Evitar | Desarrollador | - Motor de reglas claro - Validaciones backend + frontend - Testing por flujo |
| R7 | Problemas en firmas digitales | Media | Alto | Evitar | Desarrollador | - Validar identidad antes de guardar - Logs de firma Pruebas de auditoría |
| R8 | Falta de trazabilidad | Media | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Auditoría (logs) - Historial de cambios - Versionado de registros |
| R9 | Dependencia de servicios externos | Bajo | Bajo | Evitar | Desarrollador | - Manejo de errores - Retries - Plan de contingencia |
| R10 | Mala UX/UI | Medio | Bajo | Mitigar | Desarrollador | - Pruebas con usuarios - Diseño iterativo |
| R11 | Seguridad (roles y accesos) | Medio | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Acción propuesta: - RBAC (Role-Based Access Control) - Validación en backend |
| R12 | Problemas en despliegue | Medio | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Scripts de despliegue - Ambientes separados (dev/test/prod) |
| R13 | Falta de pruebas | Medio | Alto | Mitigar | Desarrollador | - Pruebas unitarias - Pruebas de integración - Casos de uso |
| R14 | Equipo pequeño | Alto | Medio | Mitigar | Desarrollador | - Priorización clara - Automatización |